基于 OWASP BLT 二次开发项目的团队任务计划

队名：随便吧！

项目名称：SecGuard 漏洞管理平台

项目描述：基于 OWASP BLT 二次开发，打造轻量化、自动化、可协作的校园小型团队漏洞管理与跟踪平台

组长：黄紫妍

组员：林源龙、刘振求、张跃文

# 一、项目基本信息

1.  项目名称

SecGuard漏洞管理平台（基于 OWASP BLT 二次开发）

2.  难度等级

进阶级

3.  技术栈

- 前端：React + Next.js + Tailwind CSS

- 后端：Python + Django + Django Ninja

- 安全工具集成：Nettacker 自动化扫描

- 部署：Docker + Docker Compose

- 数据库：PostgreSQL

4.  Git 仓库

https://github.com/SLPPYSUMMER/SE-NetSec-2026-SecGuard

# 二、团队成员与分工

| 姓名 | 学号 | 角色 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄紫妍 | 202321336032 | PM + 项目统筹 | 需求分析、项目管理、进度把控、文档撰写 |
| 林源龙 | 202321336057 | 后端开发 + 安全开发 | Django API、Nettacker 集成、漏洞业务逻辑、数据库 |
| 刘振求 | 202321336054 | 前端开发 + UI/交互 | React/Next.js 页面、交互优化、界面美化 |
| 张跃文 | 202321336060 | 测试 + 文档 + 部署 | 测试用例、自动化测试、Docker 部署、文档整理 |

# 三、项目目标

1.  解决痛点

校园/小型团队缺少统一漏洞上报、跟踪、修复闭环工具；信息分散、协作低效、无自动化能力。

2.  核心功能

- 漏洞上报 → 分派 → 修复 → 复核 → 关闭

- Nettacker 扫描结果自动导入

- AI 辅助漏洞分类

- 报告一键导出（PDF/HTML）

- 轻量化部署、权限管理、数据统计

3.  交付物

- Docker 一键部署包

- 完整项目文档

- 演示视频

- GitHub 开源发布

# 四、详细任务计划

## 第 6–7 周：项目启动与需求确认

| 任务内容 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 任务书定稿、NABCD 完善 | 黄紫妍 | 最终版任务书 |
| Git 仓库搭建、协作规范制定 | 黄紫妍、张跃文 | 可用仓库、规范文档 |
| 需求分析、用户故事、功能清单 | 黄紫妍 | 需求规格说明书 |
| BLT 环境部署、技术预研 | 林源龙、刘振求 | 可运行开发环境 |

## 第 8 周：系统设计

| 任务内容 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 架构设计、API 设计、数据库模型 | 林源龙 | 架构图、ER 图、API 文档 |
| 界面原型、UI/交互设计 | 刘振求 | 高保真原型、页面流程 |
| 测试计划、部署方案 | 张跃文 | 测试计划、部署手册初稿 |
| 项目计划、里程碑确认 | 黄紫妍 | 最终版任务计划 |

## 第 9 周：核心功能开发

| 任务内容 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端：用户、权限、漏洞、扫描 API | 林源龙 | 可用接口、数据库表 |
| 前端：主页、漏洞列表、上报页面 | 刘振求 | 可交互页面、接口联调 |
| Nettacker 集成、自动导入 | 黄紫妍 | 扫描任务、自动入库 |
| 单元测试、接口测试 | 张跃文 | 测试记录、Bug 清单 |

## 第 10 周：功能完善与扩展

| 任务内容 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| AI 分类、漏洞状态流转 | 林源龙、刘振求 | 业务闭环完成 |
| 报告导出、数据统计 | 林源龙、刘振求 | PDF/HTML 导出功能 |
| 集成测试、安全测试、体验优化 | 张跃文 | 测试报告、优化清单 |
| 文档完善、部署脚本 | 黄紫妍 | 使用手册、部署手册 |

## 第 11 周：测试、部署、验收

| 任务内容 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 全流程联调、Bug 修复 | 林源龙、刘振求 | 稳定可运行版本 |
| Docker 部署、CI/CD 配置 | 张跃文 | 镜像、docker-compose |
| 文档整理、仓库整理 | 黄紫妍、张跃文 | 完整材料 |
| 项目验收、功能核对 | 黄紫妍 | 验收报告 |

## 第 12 周：总结、展示、提交

| 任务内容 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| PPT、演示视频 | 全体人员 | 展示材料 |